ПРИГЛАШЕНИЕ

№16/03-04/42218 от 02.09.2025

к участию в процедуре закупки: Оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением отдельных функций заказчика и функций технического надзора по объекту: «Переустройство, перепланировка изолированного торгового помещения, расположенного по адресу: г. Полоцк, ул. Гоголя, 19-73»

| Наименование вида процедуры закупки: | Процедура оформления конкурентного листа. |
| --- | --- |
| Наименование и место нахождения Заказчика: | ОАО «Сбер Банк» г. Минск, проспект Независимости, 32 А-1. |
| Код подвида товаров в соответствии с Классификатором продукции: | 71.12.20 |
| Наименование подвида товаров (работ, услуг) в соответствии с Классификатором продукции: | Услуги по управлению строительными проектами |
| Предмет закупки: | Оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением отдельных функций заказчика и функций технического надзора по объекту: «Переустройство, перепланировка изолированного торгового помещения, расположенного по адресу: г. Полоцк, ул. Гоголя, 19-73» |
| Ориентировочный объем закупки: | Согласно Приложению № 1 к Приглашению (Проект договора на оказание инженерных услуг). |
| Ориентировочная стоимость закупки: | 21 500,00 BYN с учетом НДС. Ориентировочная стоимость предмета закупки, применяется в качестве стартовой. Участники не вправе сделать предложение с ценой выше стартовой. |
| Наличие финансового источника: | Собственные средства Банка. |
| Ориентировочный срок оказания услуг (выполнения работ): | Услуга должна быть оказана в период с момента заключения договора до момента ввода объекта в эксплуатацию (ориентировочно 31.12.2025). |
| Место оказания услуг (выполнения работ): | г. Полоцк, ул. Гоголя, 19-73 |
| Требование к участникам: | К участию в процедуре допускаются юридические лица независимо от форм собственности, резиденты Республики Беларусь, с опытом выполнения работ по предмету закупки в Республике Беларусь не менее 3 лет (подтверждается Участником предоставлением копии свидетельства о государственной регистрации Участника). В случае наличия негативной информации о репутации контрагента в информационных ресурсах МВД РБ и Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также при наличии отрицательных отзывов об участнике, организатор вправе отклонить предложение такого участника. К участию в процедуре закупке не допускаются: 1. юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо); 2. юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). Данное требование не распространяется на юридическое лицо, находящееся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства), применяемой в целях восстановления платежеспособности (санации); 3. юридическое лицо при наличии неснятой или непогашенной судимости у руководителя данного юридического лица (лица, уполномоченного на заключение договора на приобретение Банком предмета закупки), а равно при наличии в отношении их возбужденного уголовного дела; 4. юридическое лицо, представившее недостоверную информацию о себе; 5. юридическое лицо, имеющее задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням в республиканский и местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных фондов продолжительностью свыше 60 календарных дней. |
| Квалификационные требования к участникам закупки: | Участники должны иметь аттестат соответствия на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью на объектах 4 класса сложности (либо аттестат 4 категории) (подтверждается предоставлением копии аттестата соответствия). |
| Требования к участникам о представлении документов об их экономическом и финансовом положении | Участники обязаны представить приведенные ниже документы и сведения в комплекте документов, составляющем их предложение для проведения процедуры закупки: - сведения об отсутствии просроченной кредиторской задолженности свыше трех месяцев по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения для переговоров (справка обслуживающего банка). |
| Критерии и способ оценки участников процедуры закупки: | Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену по предмету закупки, при условии его соответствия квалификационным требованиям Заказчика. При наличии нескольких коммерческих предложений с одной минимально низкой ценой дополнительно будет учитываться следующий критерий - опыт работы на объектах ОАО «Сбер Банк» (наилучшее условие – наибольший опыт работы (подтверждается письменным заявлением участника). Сумма расходов Заказчика на приобретение предмета закупки (с учетом любых налогов, сборов и платежей, в том числе предусмотренных законодательством Республики Беларусь) не должна превысить ориентировочную стоимость предмета закупки, указанную в коммерческом предложении Участника. Изменение стоимости предмета закупки, указанной в коммерческом предложении, возможно только при проведении переговоров по снижению цены. |
| Обязательные условия договора: | Срок и условия предоставления услуг, порядок оплаты в соответствии с требованиями настоящих документов, меры ответственности за неисполнение договора. Проект договора на оказание инженерных услуг – Приложение № 1 к Приглашению. |
| Обязательные условия к предоставлению коммерческого предложения: | Участник представляет предложение в целом по предмету закупки с указанием общей стоимости услуг в BYN с учетом НДС по форме, согласно Приложению № 2 к Приглашению, с приложением расчета цены предложения с указанием методики расчета. Цены в ценовом предложении указываются с учетом налогов, сборов, пошлин и иных платежей (расходов), связанных с предоставлением предмета закупки (в том числе налогов, сборов, пошлин и платежей, уплачиваемых Заказчиком в связи с приобретением предмета закупки в бюджет Республики Беларусь). При определении стоимости инженерных услуг следует руководствоваться Методическими указаниями о порядке определения стоимости услуг по организации и обеспечению строительства при осуществлении функций заказчика, застройщика (НЗТ 8.02.И0-2023). Цена предложения Участника подтверждается расчетами. Ориентировочная предельная стоимость строительства объекта на дату проведения закупки 500 000 (Пятьсот тысяч) белорусских рублей с учетом НДС. Не допускается предоставление коммерческого предложения с указанием диапазонов стоимости услуг. Если в коммерческом предложении участника указаны не все позиции, то такое предложение отклоняется как несоответствующее требованиям документов процедуры закупки. |
| Требования к качеству работ (услуг), результатам работ (услуг) и иные требования, связанные с определением соответствия работ (услуг): | Качество оказываемых Инженерной организацией услуг должно соответствовать установленным нормативным требованиям в том числе: - «Инструкции об осуществлении деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта», утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.02.2014 № 4; - «Инструкции о порядке оказания инженерных услуг в строительстве», утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 № 18; - «Инструкции о порядке осуществления технического надзора», утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.09.2024 № 102. |
| Требования Заказчика к оформлению коммерческого предложения: | Коммерческое предложение должно быть представлено на фирменном бланке участника и содержать: - полное наименование участника - для юридического лица; - сфера деятельности участника; - УНП и т.п. сведения участника; - юридический адрес участника, его почтовый адрес (в случае если он не совпадает с юридическим адресом); - должность, фамилию, имя, отчество (если таковое имеется) руководителя (либо уполномоченного на подписание коммерческого предложения (договора) лица), с приложением в случае необходимости документа, подтверждающего данные полномочия; - фамилию, имя и отчество (если таковое имеется) контактного лица (при наличии); - адрес электронной почты; - номер телефона участника; - общую стоимость предмета закупки в BYN (с учетом НДС); - сроки и условия оказания услуг; - условия оплаты. Коммерческое предложение дополнительно должно включать: Коммерческое предложение, сопутствующая корреспонденция и документация должны быть представлены участником на русском (белорусском) языке. В коммерческом предложении не должно быть никаких вставок между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных участником; исправления должны быть подписаны лицом, подписывающим коммерческое предложение; Коммерческое предложение должно: - иметь нумерацию страниц; - быть подписано руководителем (уполномоченным должностным лицом); - заверено печатью (при наличии). Приложение к коммерческому предложению: - учредительные документы; - свидетельство о государственной регистрации; - согласие на предоставление сведений из информационных ресурсов Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по установленной форме (Приложение № 3 к Приглашению); - документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям. |
| Требования по условиям оплаты: | Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании актов сдачи-приемки оказанных услуг в белорусских рублях в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания указанных актов обеими Сторонами, за исключением последнего представленного акта, окончательный расчет по которому проводится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию. |
| Наименование валюты предоставления коммерческих предложений: | Белорусский рубль (BYN). |
| Наименование валюты заключения договора: | Белорусский рубль (BYN). |
| Способ предоставления коммерческих предложений: | Коммерческие предложения предоставляются Участниками на адрес электронной почты IVLevchenko@sber-bank.by с темой сообщения Инженерные услуги на объекте: «Переустройство, перепланировка изолированного торгового помещения, расположенного по адресу: г. Полоцк, ул. Гоголя, 19-73». |
| Контактные лицо по проведению процедуры закупки: | Левченко Ирина Владимировна тел.: +375 17 359 75 15 |
| Срок предоставления предложения: | до 11.00 часов 12 сентября 2025 г. |

Коммерческие предложения, поступившее в Банк после истечения окончательного срока его представления, к рассмотрению не принимаются.

Перечисленные выше условия являются существенными и обязательны для Участников процедуры оформления конкурентного листа. Невыполнение Участником одного из перечисленных условий является основанием для отклонения предложения как не соответствующего требованиям Заказчика.

Заказчик вправе провести переговоры в устной и (или) письменной форме на предмет уменьшения цены, а, при необходимости, улучшения иных условий коммерческого предложения.

Заказчик вправе отменить процедуру закупки до заключения договора с победителем и не несет за это ответственность перед участниками процедуры закупки.

В договор включаются существенные условия, сформированные в результате проведения процедуры закупки. По взаимному согласию заказчика и подрядчика допускается внесение в заключаемый договор отдельных условий, которые не были предметом рассмотрения на переговорах и не учтены в проекте договора, но не изменяющие его существенных условий.

К приглашению прилагаются:

Приложение 1 – Проект договора

Приложение 2 – Форма предложения

Приложение 3 – Форма согласия на проверку.

Директор Административно-

хозяйственного департамента                                                       И.Н.Ярмошевич

Приложение №1 к Приглашению

Договор

на оказание инженерных услуг

г. Минск	«       »  сентября   2025 г.

Открытое акционерное общество «Сбер Банк» (ОАО «Сбер Банк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Инженерная организация», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №_____________ (свидетельство о государственной регистрации №____________), имеющее аттестаты соответствия __________________________, в лице ___________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на оказание инженерных услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Инженерная организация принимает на себя обязательства по оказанию инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью (далее – Услуги) по объекту: «Переустройство, перепланировка изолированного торгового помещения, расположенного по адресу: г. Полоцк, ул. Гоголя, 19-73» (далее – объект), а Заказчик обязуется оплатить их.

  - Инженерная организация в рамках оказания услуг по комплексному управлению строительной деятельностью осуществляет, в том числе:

1.2.1. общее руководство при выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ;

1.2.2. подготовка и согласование финансово-экономических документов, графиков финансирования строительства, других документов и актов, их проверка, а также осуществление учета затрат на строительство объекта;

1.2.3. осуществление технического надзора за выполнением строительных, монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном законодательством;

1.2.4. организация приемки объекта в эксплуатацию;

1.2.5. обеспечение исполнения гарантийных обязательств в период гарантийного срока эксплуатации завершенного строительством объекта.

  - Выбор контрагентов, а также заключение с ними договоров, связанных со строительством объекта, осуществляется непосредственно Заказчиком при содействии Инженерной организации.

  - Срок оказания Услуг:

Начало оказания Услуг:    09.2025

Окончание оказания Услуг: 31.12.2025, но не ранее ввода объекта в эксплуатацию.

  - Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

  - Местонахождение объекта строительства: г. Полоцк, ул. Гоголя, 19-73.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязуется:

2.1.1. обеспечить полное и своевременное финансирование;

2.1.2. обеспечить Инженерной организации возможность полноценного выполнения возложенных на нее обязанностей, не вмешиваясь при этом в ее хозяйственную деятельность. Оказывать содействие Инженерной организации в исполнении ей своих обязанностей по Договору (путем предоставления необходимой информации, рассмотрения соответствующих предложений Инженерной организации и т.д.). Порядок, сроки, иные условия обеспечения деятельности Инженерной организации, по мере необходимости, определяются Сторонами в устной или письменной форме;

2.1.3. предоставить Инженерной организации документацию, необходимую для оказания услуг по договору не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора;

2.1.4. предусмотреть в договоре с подрядной организацией условие о предоставлении Инженерной организации актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и справку о стоимости выполненных работ за расчетный период для подтверждения соответствия выполненных Подрядчиком работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), а также исполнительную и производственную документацию;

2.1.5. проверять и подписывать акты сдачи-приемки оказанных инженерных услуг или, в случае несогласия, направлять мотивированный отказ;

2.1.6. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и условиями Договора.

  - Заказчик вправе:

2.2.1. требовать от Инженерной организации качественного оказания услуг;

2.2.2. требовать от Инженерной организации необходимую информацию (включая копии документов) о ходе строительства объекта;

2.2.3. вносить Инженерной организации свои предложения о необходимости изменения проектной документации, графиков производства работ и платежей, иных документов, а также по иным вопросам, связанным со строительством объекта и требующих участия (принятия решения) Заказчика;

2.2.4. осуществлять (реализовывать) иные права, предусмотренные законодательством и условиями Договора.

  - Инженерная организация обязуется:

2.3.1. качественно и своевременно оказывать инженерные слуги в соответствии с условиями Договора, законодательства, исходя из интересов Заказчика и наиболее выгодных для него условий строительства объекта, а также необходимости обеспечения окончания строительства объекта, его приемки в эксплуатацию приемочной комиссией;

2.3.2. незамедлительно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению Инженерной организацией своих обязательств по Договору, а также обстоятельствах, препятствующих своевременному и надлежащему строительству объекта, в том числе о непригодности (недоброкачественности, недостатках) строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, проектной и иной документации, предоставленных для строительства объекта;

2.3.3. в пределах прав, предусмотренных Договором и законодательством, а также условиями договоров, заключенных с иными участниками строительной деятельности по объекту, принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих своевременному и надлежащему строительству объекта;

2.3.4. осуществлять контроль за исполнением иными участниками строительной деятельности по объекту своих обязательств согласно заключенным с ними договорам;

2.3.5. предоставлять Заказчику необходимую информацию (включая копии документов) о ходе строительства объекта, в частности, о намечаемых конкретных датах завершения работ, в том числе промежуточных, всю отчетную документацию, подтверждающую стоимость выполненных объемов работ и целевого использования денежных средств;

2.3.6. при необходимости, приостанавливать выполнение работ на объекте, письменно уведомив об этом Заказчика в течение одних суток со дня принятия решения о приостановлении работ;

2.3.7. представлять Заказчику акты сдачи-приемки оказанных инженерных услуг, а также подписывать (заверять печатью) все другие акты сдачи-приемки выполненных работ и услуг, касающихся строительства объекта по заключенным Заказчиком договорам;

2.3.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и условиями Договора;

2.3.9. в день подписания настоящего Договора приказом назначить из числа собственных работников, имеющих соответствующие квалификационные аттестаты, руководителя (управляющего) проекта и ответственных за осуществление технического надзора и в течение 3 (трех) дней передать Заказчику копии приказа и квалификационных аттестатов.

  - 2.4. Инженерная организация вправе:

2.4.1. требовать оплату за оказанные инженерные услуги, иных затрат согласно настоящему Договору;

2.4.2. приостанавливать производство строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и(или) с нарушением требований ТНПА, а также в случае невыполнения подрядчиками указаний разработчика проектной документации и(или) указаний либо предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и(или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;

2.4.3. вносить предложения подрядчикам о привлечении к ответственности должностных лиц подрядчика, систематически нарушающих требования ТНПА и не выполняющих указаний, данных при осуществлении технического надзора;

2.4.4. приостановить оказание инженерных услуг по настоящему Договору при отсутствии оплаты оказанных инженерных услуг в течение двух месяцев и более со дня возникновения задолженности до момента ее полного погашения;

2.4.5. осуществлять (реализовывать) иные права, предусмотренные законодательством, условиями Договора и договоров, заключенных с иными участниками строительной деятельности по объекту.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Договорная цена на оказание инженерных услуг рассчитана в соответствии с нормами затрат труда на осуществление функций заказчика, застройщика по организации и обеспечению строительства объектов и определена на основании расчета стоимости оказания инженерных услуг (Приложение 1), в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение 2) и на момент заключения договора составляет _______________________________ белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20% - ________________________________ белорусских рублей.

  - Основанием для оплаты услуг Инженерной организации является акт сдачи-приемки оказанных инженерных услуг.

  - Стоимость инженерных услуг, в том числе по техническому надзору, оказанных в расчетном периоде, определяется в соответствии с Приложением 1. За расчетный период принимается календарный месяц.

  - Договорная цена инженерных услуг подлежит изменению в следующих случаях:

3.4.1. изменения налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;

3.4.2. выполнения дополнительных инженерных услуг, не предусмотренных Договором.

  - 3.5. Изменение стоимости инженерных услуг оформляется дополнительным соглашением к Договору.

  - 3.6. Основанием для оплаты услуг Инженерной организации является акт сдачи-приемки оказанных инженерных услуг.

  - 3.7. Заказчик проверяет и подписывает акты сдачи-приемки оказанных инженерных услуг или, в случае несогласия, направляет мотивированный отказ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения;

3.8. В случае не подписания Заказчиком указанных в настоящем пункте актов и отсутствия мотивированного отказа от приемки оказанных инженерных услуг, услуги считаются принятыми и оформляются односторонним актом, подписанным Инженерной организацией, и подлежат оплате;

  - 3.9. Оплата за оказанные инженерные услуги осуществляется в белорусских рублях в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания Сторонами актов сдачи-приемки оказанных инженерных услуг или со дня, когда данные акты должны были быть подписаны Заказчиком, за исключением последнего представленного акта, окончательный расчет по которому производится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.

  - 3.10. Оплата инженерных услуг производится путем перечисления денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет Инженерной организации.

  - 3.11. При возникновении дополнительных, не учтенных настоящим Договором затрат в виде счетов, оплат административных процедур, выставленных сторонними согласующими инстанциями, эти затраты подлежат оплате Заказчиком напрямую поставщику услуги сверх цены инженерных услуг, предусмотренной настоящим Договором.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Заказчик несет ответственность:

4.1.1. за несвоевременную оплату оказанных услуг в виде пени в размере 0,1% неоплаченной либо несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки платежа;

4.1.2. за необоснованное уклонение от приемки результата оказанных инженерных услуг в виде пени в размере 0,1% от стоимости, непринятых инженерных услуг за каждый день уклонения, но не более 10% от стоимости непринятых услуг.

  - Инженерная организация несет ответственность:

4.2.1. за несвоевременное оказание инженерных услуг в сроки, доведенные Заказчиком и (или) установленные законодательством, в случае наличия вины Инженерной организации, в виде пени в размере 0,1% стоимости инженерных услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно оказанных услуг;

4.2.2. за правильность, правомерность и обоснованность составления (оформления) и содержание документов, составляемых (оформляемых) при оказании инженерных услуг.

  - Инженерная организация не несет ответственность:

4.3.1. за выполненные строительные и иные специальные монтажные работы на объекте в случае, если Заказчик принял и оплатил их без согласования с Инженерной организацией;

4.3.2. за неспособность подрядной организации производить работы надлежащим образом, о чем Заказчик будет информироваться своевременно.

  - 4.5. Инженерная организация не осуществляет контроль и не несет ответственность за выполнение работ, на которые отсутствует или не представлена Инженерной организации проектная документация.

  - 4.6. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по Договору.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора Стороны принимают на себя следующие обязательства:

5.1.1. Стороны по Договору не предлагают, не обещают, не требуют, не разрешают предоставление, не предоставляют каких-либо денег, ценных бумаг, иного имущества, не оказывают услуги имущественного характера, не выполняют работы, не предоставляют какие-либо имущественные права, прямо или косвенно, лично или через посредников любым лицам для оказания влияния на действия (бездействие) и/или решения этих и/или других лиц с целью получения каких-либо выгод (преимуществ) или для достижения иных целей.

5.1.2. Стороны по Договору не осуществляют действия (бездействие), квалифицируемые применимым законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве/коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иные действия (бездействие), нарушающие требования применимого законодательства и применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

5.1.3. Стороны уведомляют друг друга о ставших известными им обстоятельствах, которые являются или могут явиться основанием для возникновения конфликта интересов; воздерживаются от совершения действий (бездействия), влекущих за собой возникновение или создающих угрозу возникновения конфликта интересов; оказывают иное содействие друг другу в целях выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных правонарушений и конфликтов интересов в рамках и в связи с отношениями Сторон по Договору.

  - 5.2.	В случае появления у Стороны сведений о фактическом или возможном нарушении другой Стороной по Договору вышеуказанных пунктов Договора, такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить другую Сторону об этом. Такое уведомление должно содержать указание на реквизиты Договора, описание фактических обстоятельств, связанных с нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы и/или материалы.

Сторона, получившая уведомление, обеспечивает его конфиденциальное рассмотрение, а также направляет другой Стороне мотивированный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления. В случае несогласия Стороны, получившей уведомление, c предоставленными в уведомлении обстоятельствами, связанными с нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления и/или подтверждающими документами и/или материалами, в своем ответе она должна привести возражения в отношении направленных сведений о нарушении коррупционной направленности.

  - В случаях получения Стороной от другой Стороны ответа, подтверждающего нарушение коррупционной направленности, или отсутствия в полученном Стороной ответе от другой Стороны возражений в отношении направленных сведений о нарушении коррупционной направленности, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения другой Стороной соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, по инициативе которой был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения Договора.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязанностей по Договору, если последнее вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, землетрясение, военные действия и др.).

  - В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 6.1 Договора, срок действия Договора соразмерно продляется на время действия соответствующего обстоятельства.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно сообщить другой Стороне о начале или прекращении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления или прекращения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующими компетентными органами документально.

  - Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое указанное в п. 6.1 обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, и действуют до полного исполнения Сторонами принятых обязательств по Договору.

  - Внесение изменений и дополнений в Договор, а также его расторжение производится в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Договором.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора письменно предупредив об этом Инженерную организацию за 15 дней до расторжения Договора, оплатив при этом фактически оказанные Инженерной организацией услуги до момента получения Инженерной организацией письменного уведомления.

  - В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) одной из Сторон принятого на себя обязательства по Договору, Сторона, чьи права и законные интересы нарушены, предъявляет другой Стороне претензию. Получатель претензии обязан в течение 15 (пятнадцати) дней от даты ее получения письменно уведомить другую Сторону о результатах рассмотрения претензии.

  - В случае не достижения сторонами согласия в досудебном (претензионном) порядке, спор передается на разрешение в экономический суд г. Минска.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1. Расчет стоимости оказания инженерных услуг.

Приложение 2. Протокол согласования договорной цены.

Приложение 3. Копии аттестатов на право оказания инженерных услуг _________ ________________________.

Приложение 4. Копия свидетельства о регистрации ____________________________

Приложение 5. Копия доверенности _________________________________________

- МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                               ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

| Открытое акционерное общество «Сбер Банк» 220030 г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1 счет BY02BPSB66401400000109330000 БИК BPSBBY2X в ОАО «Сбер Банк» г. Минска, Тел./факс 289-45-54, 210-03-42 УНП 100219673, ОКПО 00040583 |  |  |
| --- | --- | --- |
| __________________ |  | Директор __________________ |
| м.п. |  | м.п. |
| « ___ » _______________ 2025г. |  | « ___ » ______________ 2025г. |

Приложение №1 к договору

на оказание инженерных услуг

от _________ №_______

|  | Приложение №2 к договору на оказание инженерных услуг от _________ №_______ |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением отдельных функций заказчика и функций технического надзора по объекту: «Переустройство, перепланировка изолированного торгового помещения, расположенного по адресу: г. Полоцк, ул. Гоголя, 19-73»

Заказчик: ОАО «Сбер Банк».

Инженерная организация:

Договорная цена на оказание инженерных услуг составляет __________________ белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20% - ____________________ белорусских рублей.

ЗАКАЗЧИК                                                              ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

| ОАО «Сбер Банк» __________________ |  | Директор __________________ |
| --- | --- | --- |
| м.п. |  | м.п. |

|  | Приложение №3 к договору на оказание инженерных услуг от _________ №____ |
| --- | --- |

|  | Приложение №4 к договору на оказание инженерных услуг от ______ №______ |
| --- | --- |

Приложение №5 к договору

на оказание инженерных услуг

от ______ №______

Приложение №2 к Приглашению

Форма предложения участника

Предмет заказа: Оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением отдельных функций заказчика и функций технического надзора по объекту: «Переустройство, перепланировка изолированного торгового помещения, расположенного по адресу: г. Полоцк, ул. Гоголя, 19-73».

Заказчик: ОАО «Сбер Банк»

Участник:

| № п/п | ##### Наименование | Предложение Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена выполнения заказа (инженерных услуг), (приложить расчет с указанием методики расчета). | 21 500,00 BYN с учетом НДС. |  |
| 2. | Начало оказания услуг | с момента заключения договора |  |
| 3. | Окончание оказания услуг | до ввода объекта в эксплуатацию (ориентировочно 30.12.2025) |  |
| 4. | Форма оплаты | безналичная |  |
| 5. | Условия авансирования | без аванса |  |
| 6. | Расчет за оказанные услуги осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных инженерных услуг в течение 20 (двадцати) банковских дней после его подписания | Да |  |
| 7. | Документы, подтверждающие право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством: наличие аттестата соответствия на оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью на объектах 4 класса сложности (либо аттестат 4 категории) (подтверждается предоставлением копии аттестата соответствия) | Да |  |
| 8. | Срок работы участника на рынке РБ не менее 3 лет (приложить копию свидетельства о регистрации) | Да |  |
| 9. | Подтверждение согласия участника с условиями проекта договора (приложение 1) и/или предложения по отдельным пунктами и условиям заключаемого договора | Да |  |
| 10. | Согласие физического лица (его законного представителя), в том числе индивидуального предпринимателя, на предоставление сведений о правонарушениях, хранящихся в едином государственном банке данных о правонарушениях | Да |  |

Участник:

_________________

М.П.

Приложение №3 к Приглашению

СОГЛАСИЕ

физического лица (его законного представителя), в том числе индивидуального предпринимателя, на предоставление сведений о правонарушениях, хранящихся в едином государственном банке данных о правонарушениях*

| (персональные данные лица, в отношении которого запрашиваются сведения о правонарушениях: |  |  |
| --- | --- | --- |
| фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата и место рождения, |  |  |
| идентификационный номер (при отсутствии – номер документа, удостоверяющего личность) |  |  |
| и (или) |  |  |
|  | (персональные данные законного представителя: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный |  |
| номер (при отсутствии – номер документа, удостоверяющего личность) либо наименование |  |  |
| организации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических |  |  |
|  |  | , |
| лиц и индивидуальных предпринимателей (иной номер, присвоенный в иностранном государстве) |  |  |

являясь законным представителем указанного лица и действуя от его имени на основании

| (реквизиты документа, подтверждающего полномочия |  |
| --- | --- |
|  | ,** |
| законного представителя) |  |

в соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (персональных данных лица, законным представителем которого являюсь) ИЦ МВД Республики Беларусь, г. Минск, ул. Городской Вал, 2, в целях предоставления Открытому акционерному обществу «Сбер Банк», г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1, сведений о правонарушениях в отношении меня (лица, законным представителем которого являюсь) либо информации об отсутствии таких сведений в едином государственном банке данных о правонарушениях в следующем объеме: сведения о судимости и привлечении к административной ответственности.

Согласен(на) на сбор, хранение, использование, уточнение, предоставление сведений о правонарушениях, а также другие действия, необходимые для достижения указанной цели, с использованием средств автоматизации и без их использования до передачи указанному государственному органу, иной организации (адвокату, нотариусу) информации в объеме, на который дано согласие.

Мне разъяснены права, связанные с обработкой персональных данных, механизм их реализации, а также последствия дачи мною согласия или отказа в даче такого согласия.

Согласие дано

| ___________ | 20 | __ | г. | ______________ |  | ___________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы и фамилия) |

______________________________

* Настоящее согласие заполняется физическим лицом (его законным представителем), в том числе индивидуальным предпринимателем, дающим согласие, собственноручно (печатными буквами, четко и разборчиво, синими или черными чернилами) либо с помощью технических средств на русском или белорусском языке. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица (его законного представителя), в том числе индивидуального предпринимателя, указываются в именительном падеже. Исправления в настоящем согласии не допускаются.

** Заполняется в случае, если согласие дает законный представитель.

*** Не заполняется в случае получения согласия в виде электронного документа.